AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR

(ASECNA)

Représentation au Cameroun

Centre ANS de Yaoundé-Nsimalen

COMPTE RENDU DE RÉUNION

Réunion préparatoire aux audits de la CCAA du Centre ANS de Yaoundé-Nsimalen

| Date | [jour] [date] octobre 2026 |
| --- | --- |
| Heure | Début : 08h30 – Fin : [heure] |
| Lieu | [salle de réunion], Aéroport international de Yaoundé-Nsimalen |
| Présidence | Le Commandant d’aérodrome |
| Secrétaire de séance | M. TANKEU Dylane (AIM/IL) |
| Référence | Lettre CCAA N° 0149/L/CCAA/DG/DSA/SDNAA/SIAM/mfp/SCL-ANN du 15 octobre 2026 relative aux audits du Centre ANS de Yaoundé-Nsimalen |

# PARTICIPANTS

Ont pris part à la réunion :

- Le Commandant d’aérodrome, Président de séance ;

- Les Chefs d’unité et représentants des services ATS, AIM/IL, MET, CNS (MIRE), Télécom (ENEF), IGC et SLI ;

- [compléter avec la liste nominative ou joindre la feuille de présence en annexe]

# ORDRE DU JOUR

- Contexte et enjeux des audits ;

- Collecte des textes réglementaires (référentiels d’audit) ;

- Revue des programmes d’audit par unité ;

- Divers.

# 1. CONTEXTE ET ENJEUX DES AUDITS

La séance a été ouverte à 08h30 par le Commandant d’aérodrome. Il a rappelé que, par lettre N° 0149 du 15 octobre 2026, l’Autorité Aéronautique (CCAA) a informé la Représentation de l’ASECNA au Cameroun que les audits des services de navigation aérienne fournis par le Centre ANS de Yaoundé-Nsimalen se dérouleront du 09 au 13 novembre 2026 (du 10 au 13 novembre pour le domaine CNS), conformément aux plans d’audit transmis.

L’équipe d’audit de la CCAA est composée comme suit :

| Domaine | Chef d’équipe | Membre(s) |
| --- | --- | --- |
| ATS | M. BISSE BELL Raymond, Inspecteur Principal ATS | Mme DJIOLEU Micheline ; M. ABBA RAPAYA Souleymanou (Inspecteurs stagiaires ATS) |
| MET | M. ABONDO Cyrille, Inspecteur Principal MET | M. MBARGA ASSOMO (Inspecteur stagiaire MET) |
| AIS / AIM | M. BEMBA KOUDAOU Patrick, Inspecteur Principal AIS/MAP | M. MBOUZOU FOMENA Palmas (Inspecteur stagiaire AIS/MAP) |
| CNS | M. NGONGANG Robert, Inspecteur Principal CNS | M. PENDA TONYE Victor (Inspecteur stagiaire CNS) |

Le Commandant a ensuite souligné l’importance particulière de ces audits, pour deux raisons :

- Audit USOAP de l’OACI : ils interviennent à la veille de l’audit du Programme universel d’audits de supervision de la sécurité (USOAP) de l’OACI, prévu de fin novembre à début décembre 2026, au cours duquel l’OACI évaluera la manière dont la CCAA supervise les fournisseurs de services ;

- Nouveaux textes CEMAC : ils seront conduits sur la base du nouveau cadre réglementaire communautaire, notamment le Règlement N° 05/26-UEAC-066-CM-45 du 24 septembre 2026 portant Code de l’aviation civile des États membres de la CEMAC et ses règlements d’exécution du 28 septembre 2026.

L’objectif commun des audits est de vérifier la conformité de la fourniture des services de navigation aérienne à la réglementation nationale et communautaire, et d’assurer le suivi des recommandations issues de l’analyse de certains événements de sécurité.

# 2. COLLECTE DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Des points focaux ont été désignés dans chaque unité pour collecter les référentiels d’audit applicables :

| Unité | Point focal |
| --- | --- |
| CNS | M. KILBA, Chef MIRE |
| MET | M. EMBOLO |
| ATS | Mme DACNA Christelle |
| AIM | M. TANKEU Dylane |

Ces documents sont téléchargeables sur le site de la CCAA : www.dasis.ccaa.aero. Une fois collectés, ils doivent être mis à disposition dans les postes de travail concernés.

| N° | Action à mener | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Collecter l’ensemble des référentiels d’audit de l’unité | Points focaux | Lundi 26/10/2026 |
| G2 | Mettre les référentiels à disposition dans les postes de travail | Chefs d’unité | Avant le 09/11/2026 |

# 3. REVUE DES PROGRAMMES D’AUDIT PAR UNITÉ

Les programmes de travail joints aux plans d’audit ont été parcourus. De manière générale, chaque unité doit veiller à la bonne tenue de son registre (cahier) de marche : il doit être correctement renseigné, présentable et sans surcharges.

## 3.1. Information aéronautique (AIM/IL)

Périmètre : Unité AIM/IL — documentation opérationnelle, plan de formation, installations et équipements, procédures opérationnelles.

| N° | Action à mener | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| AIM-1 | Placer le MANEX AIM/IL dans les différents postes de travail, avec la preuve de sa transmission à l’Autorité pour validation (fin septembre 2026) | Chef Unité AIM/IL | Mardi 27/10/2026 |
| AIM-2 | Rassembler les preuves du contrôle des amendements AIP (fiche d’insertion des amendements renseignée) | Chef Unité AIM/IL | 27 ou 28/10/2026 |
| AIM-3 | Établir la liste de toutes les procédures opérationnelles AIM/IL | Chef Unité AIM/IL | 27 ou 28/10/2026 |
| AIM-4 | Retrouver la correspondance exprimant le besoin de qualification du stagiaire | Chef Unité AIM/IL | 27 ou 28/10/2026 |
| AIM-5 | Procéder à une dernière vérification des dossiers du personnel AIM | Chef Unité AIM/IL | 27 ou 28/10/2026 |
| AIM-6 | S’assurer de la mise en œuvre des plans d’actions correctrices (PAC) issus des audits précédents de la CCAA | Chef Unité AIM/IL | Vendredi 30/10/2026 |
| AIM-7 | Vérifier la publication de la fréquence HF de la Tour ; à défaut, initier une demande de publication en coordination avec le Chef MIRE | Chef Unité AIM/IL / Chef MIRE | Vendredi 30/10/2026 |

## 3.2. Services de la circulation aérienne (ATS)

Les deux positions, Tour (TWR) et Approche (APP), seront auditées. Le Commandant tiendra une réunion avec les contrôleurs au sujet des repositionnements à la Tour, en vue de l’inspection des installations et équipements. Il a été rappelé que le manuel de phraséologie doit être validé avant l’audit USOAP.

| N° | Action à mener | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| ATS-1 | Placer les MANEX TWR et APP dans les différents postes de travail, avec la preuve de leur transmission à l’Autorité pour validation | Chef Unité ATS | Avant le 09/11/2026 |
| ATS-2 | Mettre à jour les lettres d’accord (Brazzaville, Douala, Base aérienne) et les contrats d’interface | Chef Unité ATS | Avant le 09/11/2026 |
| ATS-3 | Préparer le projet de lettre d’accord entre la Tour et l’Approche | M. EYOUM Armand | 27 ou 28/10/2026 |
| ATS-4 | Faire signer la lettre d’accord Tour / Approche | Chef Unité ATS | Samedi 31/10/2026 |
| ATS-5 | Rechercher les documents manquants et les mettre en position | M. GALA | Avant le 09/11/2026 |
| ATS-6 | Retirer des positions les cartes aéronautiques non à jour et demander les éditions en vigueur | Chef Unité ATS | Avant le 09/11/2026 |
| ATS-7 | Vérifier les licences des contrôleurs et produire un rapport complet sur les agents susceptibles de perdre leur licence (niveau d’anglais ou aptitude médicale) | M. EYOUM Armand | Jeudi 29/10/2026 (95 % au minimum) |
| ATS-8 | Saisir l’UQIP pour l’organisation des examens d’anglais ou, à défaut, solliciter une dérogation auprès de l’Autorité | Chef Unité ATS | Jeudi 29/10/2026 |
| ATS-9 | S’assurer que tous les agents en poste détiennent une licence à jour et évaluer les dossiers du personnel | Chef Unité ATS | Jeudi 29/10/2026 |
| ATS-10 | Assurer la mise en œuvre du plan de formation des contrôleurs | Chef Unité ATS | Avant le 09/11/2026 |
| ATS-11 | Tenir une réunion avec les contrôleurs sur les repositionnements à la Tour | Commandant d’aérodrome | 27 ou 28/10/2026 à 12h00 |
| ATS-12 | Faire valider le manuel de phraséologie | Chef Unité ATS | Avant l’audit USOAP |

## 3.3. Communications, navigation et surveillance (CNS / MIRE)

Il a été rappelé que les agents intervenant dans la planification de la maintenance doivent être qualifiés et que les mesures de protection contre les surtensions et la foudre doivent être effectives.

| N° | Action à mener | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| CNS-1 | Transmettre le MANEX IRE à l’Autorité pour validation | Chef MIRE | 26 ou 27/10/2026 |
| CNS-2 | Vérifier les dossiers du personnel | Chef MIRE | Vendredi 30/10/2026 |
| CNS-3 | Rendre compte de la réunion tenue avec la DG sur le plan de formation des agents | Chef MIRE | Vendredi 30/10/2026 |
| CNS-4 | Vérifier que les dispositifs d’alarme sont actifs | Chef MIRE | Vendredi 30/10/2026 |
| CNS-5 | Mettre en quarantaine les appareils de mesure non étalonnés | Chef MIRE | Vendredi 30/10/2026 |
| CNS-6 | Consigner les rapports de maintenance dans les procès-verbaux | Chef MIRE | Vendredi 30/10/2026 |
| CNS-7 | Rédiger, avec le chargé MIRE, un projet de lettre à la DTI relatif à la qualification des agents | Chef MIRE | Vendredi 30/10/2026 |
| CNS-8 | Mettre à jour l’horodatage | Chef MIRE | Vendredi 30/10/2026 |
| CNS-9 | S’assurer de l’effectivité des mesures de protection contre les surtensions et la foudre | Chef MIRE | Avant le 09/11/2026 |

## 3.4. Météorologie (MET)

Il conviendra de préciser aux auditeurs que le centre MET de Yaoundé-Nsimalen comprend trois composantes — l’Observation, la Veille météorologique d’aérodrome (VMA) et la Protection — et qu’il n’assure donc pas de prévision. La coordination avec le CMA sur les activités de prévision et de protection est d’ailleurs inscrite au programme d’audit (12/11/2026).

| N° | Action à mener | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| MET-1 | S’assurer que les dossiers et qualifications du personnel en poste sont à jour | Chef Unité MET | Avant le 09/11/2026 |
| MET-2 | Disposer du contrat d’interface avec le CMA pour la protection | Chef Unité MET | Avant le 09/11/2026 |

## 3.5. Télécommunications (ENEF)

| N° | Action à mener | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| TEL-1 | Vérifier les dossiers de mise à jour des agents Télécom | Chef Unité ENEF | Avant le 09/11/2026 |
| TEL-2 | Poursuivre la mise en œuvre des actions déjà planifiées | Chef Unité ENEF | Avant le 09/11/2026 |
| TEL-3 | Mettre à jour le plan de formation du personnel Télécom | Chef Unité ENEF | Avant le 09/11/2026 |
| TEL-4 | Identifier pourquoi les rapports des instruments autres que le télémètre de nuages ne sont pas pris en compte | Chef Unité ENEF | Avant le 09/11/2026 |

## 3.6. Infrastructures et génie civil (IGC)

| N° | Action à mener | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| IGC-1 | Revoir l’environnement de travail des différentes unités de la plateforme (mobilier, chaises, rideaux) | Chef IGC | Avant le 09/11/2026 |
| IGC-2 | Refaire le tableau d’affichage des diagrammes d’alerte de l’AIM | Chef IGC | Avant le 09/11/2026 |
| IGC-3 | Faire tondre les herbes aux abords des installations | Chef IGC | Avant le 09/11/2026 |

## 3.7. Sauvetage et lutte contre l’incendie (SLI)

| N° | Action à mener | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| SLI-1 | S’assurer que, outre les extincteurs, tous les autres équipements sont à jour | Chef SLI | Avant le 09/11/2026 |
| SLI-2 | Résoudre le problème des VHF des véhicules | Chef SLI | Avant le 09/11/2026 |

# 4. DIVERS ET CLÔTURE

La prochaine réunion de suivi de la préparation aura lieu le vendredi [date] à 08h00. Chaque responsable y présentera l’état d’avancement des actions qui lui incombent.

Le Commandant a insisté sur la mise en œuvre effective de toutes les actions retenues. Il a remercié les participants pour leur présence et les a invités à faire preuve de ponctualité lors des prochaines réunions.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à [heure].

| Le Secrétaire de séance M. TANKEU Dylane | Le Président de séance Le Commandant d’aérodrome |
| --- | --- |

Diffusion : Participants ; Représentation ASECNA au Cameroun ; Chefs d’unité du Centre ANS de Yaoundé-Nsimalen.